## Slide 1: CONSIDERACIONES ACERCA DEL ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Adriana Echeverría aechevi@fi.uba.ar Gustavo López glopez@fi.uba.ar Ismael Jeder jeder@fi.uba.ar

## Slide 2: Temario
Introducción
El costo de la información
Estimación de costos
Estimación de beneficios
Proceso de análisis costo – beneficio
Conclusiones

## Slide 3: Introducción
Objetivo del análisis costo – beneficio: soportar mejor la toma de decisiones de manera de asegurar que los recursos sean efectivamente utilizados para sostener la misión de la empresa
Contemplar el ciclo de vida del sistema
Alternativas ante la adquisición de un sistema

## Slide 4: El costo de la información
¿Cuánto cuesta la información que se obtiene a partir del sistema?
Valor de la información
Principios acerca del valor de la información
El valor desde el punto de vista financiero
Variables asociadas al costo
Beneficios

## Slide 5: ¿Cuánto cuesta la información que se obtiene a partir del sistema?
Recurso para la empresa
Logros: mayores ganancias, crecimiento, imagen, influencia política, cantidad de afiliados, excelencia educativa, etc.
Sistemas de información óptimos

## Slide 6: Valor de la información
Aumento de valor esperado causado por la información
La información es económicamente conveniente siempre que el aumento de valor de una mejor decisión exceda el costo de la misma
La información es conveniente sólo si modifica el conocimiento a priori que adquieren los directivos, del mundo en el cual la empresa está inmersa
Es más fácil estimar su valor en los casos de decisiones operativas

## Slide 7: Principios acerca del valor de la información
El valor de la información es directamente proporcional a la dimensión económica de los problemas de decisión en los que se utiliza
El valor de la información crece cuanto mejor la utiliza el destinatario de la información
Una cierta información de contenido y costo dados, puede ser económicamente conveniente para una empresa y antieconómica para otra empresa de menor dimensión
Si la información no mejora el conocimiento de la realidad, o no mejora el valor esperado de las decisiones, o si las decisiones no se llevan a la práctica, entonces la información es antieconómica

## Slide 8: Principios acerca del valor de la información(cont)
El valor de la información es proporcional a la calidad de la estructura de la información (información que se acerca más a la información perfecta donde cada mensaje determina unívocamente un estado de la naturaleza). La información perfecta produce certidumbre acerca del estado de la naturaleza y tiene valor máximo
El valor de la información es tanto mayor cuanto mayor es la incertidumbre a priori acerca del verdadero estado de la naturaleza
El valor de la información adicional acerca del estado de la naturaleza existente disminuye a medida que la naturaleza es más predecible. En el caso extremo de certeza a priori, el valor de la información adicional es nulo
El valor de la información es tanto mayor cuanto mayor es el riesgo económico en caso de que, elegida la alternativa óptima según la información a priori, se dé un estado de la naturaleza poco esperado

## Slide 9: El valor desde el punto de vista financiero
El valor se mide de acuerdo con el rendimiento del capital invertido
La propuesta es utilizar presupuestación de capital
Si se trata de un desarrollo, se propone un análisis económico de tipo ganancia sobre inversión, abarcando todos los costos en los que se incurra así como los beneficios esperados

## Slide 10: Variables asociadas al costo
Desarrollo
Telecomunicaciones
Hardware
Software de base
Capacitación
Servicios
Recursos humanos

## Slide 11: Estimación de costos
Costos
  Considerar diversos factores
    Actividades y recursos,
    Costos de personal,
    Costos directos e indirectos,
    Depreciación,
    Costos anuales.
Beneficios son los servicios, capacidades y cualidades de cada alternativa.

## Slide 12: Estimación de beneficios
Los beneficios son los servicios, capacidades y cualidades de cada alternativa.
Pueden verse como el retorno de la inversión. Para estimar beneficios:
  identificar los beneficios tanto para los clientes como para la organización que provee esos servicios a los clientes.
  Cuando no sea posible asignarle un valor monetario, serán valuados utilizando medidas subjetivas de manera de asignarle una tasa cualitativa.
  incluir todos los beneficios concernientes a todo el ciclo de vida de cada alternativa.

## Slide 13: Proceso de análisis costo – beneficio
Sugerido por la NASA (National Aeronautics and Space Administration)
  Determinar / definir los objetivos del proyecto,
  Documentar el proceso actual,
  Estimar los requerimientos futuros,
  Reunir los datos sobre costos,
  Elegir al menos tres alternativas,
  Documentar todos los supuestos del ACB,
  Estimar los costos,
  Estimar los beneficios,
  Obtener el valor actual de costos y beneficios,
  Evaluar alternativas,
  Realizar análisis de sensibilidad.

## Slide 14: Proceso de análisis costo – beneficio (cont)
Elementos a tener en cuenta
  Equipamiento: comprado o alquilado,
  Software: comprado o alquilado,
  Servicios comerciales tales como teleprocesamiento, programas de diagnóstico, programas de aplicación, software comercial,
  Servicios de soporte: servicios para dar soporte al equipamiento, el software, mantenimiento, ingreso de datos, entrenamiento, planeamiento, desarrollos, análisis y diseño de sistemas, evaluación del rendimiento de cómputo y administración,
  Proveedores: todo ítem designado específicamente para el uso del equipamiento, software, etc.
  Servicios intra – empresa: tecnología informática entre la empresa y otras empresas (vgr. los bancos que operan con la empresa)

## Slide 15: Proceso de análisis costo – beneficio (cont 1)
Los requerimientos de los usuarios futuros determinarán la arquitectura del futuro sistema.
Aspectos claves en la estimación de requerimientos futuros:
  Ciclo de vida del sistema
  Picos de demanda en su ciclo de vida
  Se pueden estudiar tendencias a fin de ser aplicadas para la estimación.

## Slide 16: Proceso de análisis costo – beneficio (cont 2)
En el paso cuarto se reconocen seis fuentes de datos para costos:
  costos del sistema actual,
  investigación de mercado,
  publicaciones,
  evaluaciones de los analistas,
  estudios especiales.

## Slide 17: Factores determinantes

## Slide 18: Factores determinantes (cont)

## Slide 19: Clasificación de costos

## Slide 20: Clasificación de costos(cont)

## Slide 21: Conclusiones
El análisis costo – beneficio será adecuado al tamaño, complejidad y costo del proyecto propuesto
El nivel de análisis necesario para cada proyecto en Tecnología Informática deberá ser una decisión de la alta gerencia
Un efectivo ACB puede ser utilizado para demostrar que es necesario modificar el presupuesto elaborado para la empresa, contemplando la mejor alternativa en lo que se refiere a aumentar y mejorar la TI aplicable en la organización, posibilitando soportar en forma óptima la estrategia de finanzas, como parte de la estrategia global de la empresa.

## Slide 22: ¡MUCHAS GRACIAS! Adriana Echeverría aechevi@fi.uba.ar Gustavo López glopez@fi.uba.ar Ismael Jeder jeder@fi.uba.ar